РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГРОМКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РУДНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 14-а

от 01.03.2019

с. Громки

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Громковского сельского поселения Руднянского муниципального

района Волгоградской области на 2019-2023 годы»

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», администрация Громковского сельского поселения Руднянского муниципального района Волгоградской области постановляет:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу, «Благоустройство территории Громковского сельского поселения Руднянского муниципального района Волгоградской области на 2019-2023 год».

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Громковского

Сельского поселения: В.Н.Лобачев

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Громковского сельского поселения

Руднянского муниципального района

 Волгоградской области

от 01.03.2019 г. № 14-а

ПРОЕКТ

Раздел I.

Муниципальная программа

«Благоустройство территории Громковского сельского поселения Руднянского муниципального района Волгоградской области на 2019-2023гг» (далее - Программа).

Программа реализуется в пять этапов с 2019 г. по 2023 г.

Раздел II.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Громковского сельского поселения Руднянского муниципального района Волгоградской области на 2019-2023гг».

 Одним из главных приоритетов развития территории Громковского сельского поселения является создание благоприятной для проживания населения и ведения экономической деятельности городской среды.

 Уровень благоустройства территории поселения определяется комфортностью проживания граждан и является одним из вопросов, требующих эффективного решения и выполнения комплекса мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности мест массового скопления людей, озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм, оборудованию детских и спортивных площадок, ремонту коммунальной инфраструктуры.

 На территории Громковского сельского поселения достаточно развитая социальная инфраструктура - школа, детский сад, ФАП, почтовое отделение, дом культуры, библиотека, магазины. Действуют три крупных крестьянско-фермерских хозяйства, реализующие инвестиционные проекты в сфере сельского хозяйства и обеспечивающие трудовую занятость населения. Вместе с тем, уровень благоустройства общественных территорий и мест массового отдыха оставляет желать лучшего.

 Необходимым аспектом благоустройства территории поселения является установка площадок для отдыха, общения и проведения досуга (спортивных, детских и т.д.), что будет способствовать здоровому образу жизни и физическому развитию жителей, их занятости.

 В поселении общественных территорий (объектов), пользующихся популярностью населения. Это сквер -3340м2, стадион - 4000м2.

 Сельская молодежь активно занимается спортом, в районных и зональных соревнованиях ребята завоевывают призовые места. Но в селе стадион абсолютно не благоустроен, хотя футбол, волейбол, хоккей - традиционные виды спорта, которые привлекают все возрастные группы населения.

 Центр села - это сквер в центре которого стоит памятник участникам Гражданской и Великой Отечественной воинам. Площадь частично озеленена, подведен полив. Учитывая современные нормы благоустройства, такие территории должны быть организованными, взаимно увязанными, в едином проектном решении. К сожалению, в поселении отсутствуют места массового отдыха и общественные территории, отвечающие требованиям нового времени, нормам эстетики, безопасности и доступности.

 Благоустройство мест массового пребывания населения, общественных территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий муниципального образования для определения функциональных зон.

 Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся благоустроенные общественные территории, чистые улицы, зеленые насаждения.

 Важнейшей задачей администрации Громковского сельского поселения Руднянского муниципального района Волгоградской области является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания и отдыха населения.

 Решение указанной проблемы осуществимо только программным методом. Реализация муниципальной программы позволит улучшить облик территории Громковского сельского поселения, экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха населения.

1. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

 Основываясь на приоритетах государственной и региональной политики в сфере благоустройства, администрация Громковского сельского поселения определила главной целью реализации настоящей программы - повышение уровня благоустройства территории сельского поселения, создание гармоничных и благоприятных условий проживания жителей за счет совершенствования внешнего благоустройства, предусматривающего комплекс работ по благоустройству территорий общего пользования Громковского сельского поселения.

 Для достижения этой цели запланировано решить ряд задач:

- обеспечение формирования единого облика Громковского сельского поселения;

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Громковского сельского поселения, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

- повышение уровня заинтересованности и вовлеченности граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству собственных и общественных территорий.

 Программа реализуется в 2019-2023гг. в пять этапов. Реализация настоящей программы должна привести к повышению уровня комфортности проживания и благоустройства территории сельского поселения.

1. Целевые показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы.

 Основными целевыми показателями Программы являются:

- благоустройство территории общего пользования;

- создание условий, обеспечивающих возможность комфортного отдыха населения на территории муниципального образования;

- увеличение количества объектов внешнего благоустройства (малых архитектурных форм, озеленения, освещения);

- создание зоны для проведения культурно-массовых мероприятий;

- создание условий для занятия спортом;

- увеличение площади тротуарного покрытия;

- увеличение площади цветочного оформления.

 Ожидаемые конечные результаты реализации программы - повышение качества жизни на территории Громковского сельского поселения за счет улучшения комфортности проживания граждан, что позволит уменьшить отток населения в крупные населенные пункты, сделать село инвестиционно привлекательным, увеличить количество рабочих мест, укреплять здоровье жителей.

 Оценка результативности реализации программы будет осуществляться исходя из фактического объема выполненных работ по благоустройству общественных территорий поселения:

- количество благоустроенных общественных территорий сельского поселения - 2 шт. ;

- площадь благоустроенных территорий – 10318,3м2;

- доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий сельского поселения - 20%.

1. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы.

 Основные мероприятия муниципальной программы направлены на реализацию приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», это:

- развитие и благоустройство общественных территорий поселения;

- содержание объектов благоустройства;

- озеленение;

- вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселения.

1. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы.

 Общий объем финансирования Программы на 2019-2023 годы составит 4500 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета - 3000 тыс. рублей,

средства местного бюджета - 1650 тыс. рублей,

 В качестве основных мер государственной поддержки на реализацию мероприятий по благоустройству территории Волгоградской области предполагается предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных программ «Формирование современной городской среды».

 Объем финансирования программы подлежит ежегодному уточнению.

1. Механизмы реализации муниципальной программы.

 Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный Заказчик Программы – Администрация Громковского сельского поселения Руднянского муниципального района Волгоградской области.

 Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные действия:

 - разработка и подготовка проектов благоустройства общественных территорий;

 - организация и проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы благоустройства территорий поселения;

 - подготовка проектно-сметной документации;

 - организация проведение размещения заказов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Громковского сельского поселения;

 - контроль за заключением муниципальных контрактов по итогам размещения заказов для муниципальных нужд Громковского сельского поселения с подрядными организациями на ремонт и благоустройство;

 - проверка качества, объемов выполненных работ по благоустройству общественных территорий Громковского сельского поселения.

 Важными элементами механизма реализации Программы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей Программы. В связи с этим ход реализации Программы ежегодно оценивается на основе результативности мероприятий Программы.

Раздел III.

Приложение 1

к муниципальной программе

 «Благоустройство территории

Громковского сельского поселения

Руднянского муниципального района

Волгоградской области на 2019-2023гг»

1. ПАСПОРТ

Муниципальной программы «Благоустройство территории Громковского сельского поселения Руднянского муниципального района Волгоградской области на 2019-2023гг».

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Администрация Громковского сельского поселения Руднянского муниципального района Волгоградской области |
| Участники муниципальной подпрограммы | Администрация Громковского сельского поселения Руднянского муниципального района Волгоградской области, МКУ «Благоустройство» Громковского сельского поселения, МКУ «Громковский СДК» |
| Цель муниципальнойподпрограммы | Повышение уровня благоустройства территории сельского поселения, создание гармоничных и благоприятных условий проживания жителей за счет совершенствования внешнего благоустройства, предусматривающего комплекс работ по благоустройству территорий общего пользования Громковского сельского поселения  |
| Задачи муниципальнойподпрограммы | - обеспечение формирования единого облика Громковского сельского поселения;- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Громковского сельского поселения, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;- повышение уровня заинтересованности и вовлеченности граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству собственных и общественных территорий. |
| Целевые показатели муниципальной подпрограммы, их значения на последний год реализации | - количество благоустроенных общественных территорий сельского поселения - 2 шт;- площадь благоустроенных территорий – 10318.3 м2;- доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий сельского поселения - 100% |
| Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы | 2019 - 2023 гг., в пять этапов |
| Объемы и источники финансированиямуниципальной подпрограммы | Общий объем финансирования Программы на 2019-2023 годы составит 4650 тыс. рублей, в том числе:средства областного бюджета - 3000 тыс. рублей,средства местного бюджета - 1650 тыс. рублей,  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | - Повышение качества жизни на территории Громковского сельского поселения за счет улучшения комфортности проживания граждан;- Реализация комплексных проектов благоустройства территории поселения  |

Приложение 2

к муниципальной программе

 «Благоустройство территории

Громковского сельского поселения

Руднянского муниципального района

Волгоградской области на 2019-2023гг»

1. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Громковского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий сельского поселения  | шт | 1 | 1  | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Площадь благоустроенных территорий | м2 | 5160 | 6191 | 7228 | 8770 | 10318 |
| 3 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий сельского поселения  | % | 50 | 60 | 70 | 85 | 100 |

Приложение 3

к муниципальной программе

 «Благоустройство территории

Громковского сельского поселения

Руднянского муниципального района

Волгоградской области на 2019-2023гг»

# Перечень основных мероприятий муниципальной программы Громковского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Номер и наименование основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок** | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** |
| **начала реализации** | **окончания реализации** |
| 2019 год |
| Подготовка траншей под электропроводку и водопроводную сеть | МКУ «Благоустройство»Громковского сельского | май | июнь | Подготовленные коммуникации для монтажа подземной части системы освещения и водопровода  |
|  укладка труб водопроводной сети для полива  | МКУ «Благоустройство»Громковского сельского | май | июнь | Подготовленная система полива  |
| Укладка коммуникационных труб и электрического кабеля | МКУ «Благоустройство»Громковского сельского | июнь | июнь | Подготовленная система освещения |
| Засыпка ям щебнем | МКУ «Благоустройство»Громковского сельского | июнь | июнь | Выровненная территория для укладки плитки |
| Установка дорожного и тротуарного бордюров с бетонированием замка | Подрядчики | июнь | июль | Обозначенная территория для мощения тротуарной плиткой  |
| Завоз грунта в зеленую зону и песка для ЦПС | МКУ «Благоустройство»Громковского сельского | июль | июль | Подготовленная территория для озеленения |
| Устройство подстилающих слоев песчаных | Подрядчики | июль | июль | Подготовленная территория для мощения тротуарной плиткой |
| Устройство покрытий из тротуарной плитки | Подрядчики | июль | август | Площадь, покрытая тротуарной плиткой -  |
| Обеспечение благоустраиваемой территории оборудованием для отдыха граждан (установка скамеек, урн, малых архитектурных форм) | Подрядчики | август | август | Установленные скамейки - 9шт., урны - 9шт., флагштоки - 3шт. |
| Планировка территории под хоккейную коробку, завоз песка | МКУ «Благоустройство»Громковского сельского | июнь | июль | Подготовленная площадки для монтажа хоккейной коробки |
| Монтаж хоккейной коробки | МКУ «Благоустройство»Громковского сельского | июль | август | Наличие обустроенной хоккейной площадки |
| Монтаж парковых светильников | МКУ «Благоустройство»Громковского сельского | август | август | Действующая система освещения благоустроенной территории. Установленные парковые фонари - 14 шт.  |
| Озеленение  | МКУ «Благоустройство»Громковского сельского | сентябрь | октябрь | Высаженные деревья и кустарники - 40шт., Площадь озеленения – 870кв.м |
| 2020 год |  | август | август |
| Озеленение | МКУ «Благоустройство»Громковского сельского | май | июнь | Высаженные деревья и кустарники - 20 шт., Площадь озеленения - 500 м2 |
| мощение тротуарной плиткой около хоккейной коробки | подрядчик | июнь | август | Площадь, покрытая тротуарной плиткой  |
| 2021 год |
| Озеленение | МКУ «Благоустройство»Громковского сельского | май | июнь | Высаженные деревья и кустарники - 30 шт. Площадь озеленения - 500 м2 |
| бурение скважины | подрядчик | август | сентябрь | организация полива |
| Монтаж парковых светильников | МКУ «Благоустройство»Громковского сельского | июль | август | Действующая система освещения благоустроенной территории. Установленные парковые фонари - 10 шт.  |
| 2022 год |
| Озеленение | МКУ «Благоустройство»Громковского сельского | май | июнь | Высаженные деревья и кустарники - 30 шт. Площадь озеленения - 500 м2 |
| Подготовка территории для проведения работ по благоустройству детской площадки(завоз грунта, планировка территории, выравнивание площадки) |  МКУ «Благоустройство»Громковского сельского | июнь | июнь | Подготовленная территория для размещения детской игровой площадки |
| Монтаж спортивного оборудования и детской игровой площадки | МКУ «Благоустройство»Громковского сельского | июль | август | Обеспечение территории необходимыми спортивными и игровыми строениями и атрибутами |
| 2023 год |
| Озеленение | МБУ «Благоустройство с.Большое Судачье» | май | июнь | Высаженные деревья и кустарники - 20 шт. |
| Монтаж парковых светильников | МКУ «Благоустройство»Громковского сельского | август | август | Действующая система освещения благоустроенной территории. Установленные парковые фонари - 6 шт.  |

Приложение 4

к муниципальной программе

 «Благоустройство территории

Громковского сельского поселения

Руднянского муниципального района

Волгоградской области на 2019-2023гг»

# Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Громковского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик - координатор, участник | Источник финансирования | Объемы бюджетных ассигнований (тыс.руб.) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Громковского сельского поселения Руднянского муниципального района Волгоградской области на 2019-2023гг» | всего, в том числе | 4650 |  |  |  |  |  |
| Администрация Громковского сельского поселения | областной бюджет | 3000 |  |  |  |  |
| местный бюджет | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

Приложение 5

к муниципальной программе

 «Благоустройство территории

Громковского сельского поселения

Руднянского муниципального района

Волгоградской области на 2019-2023гг»

1.План реализации муниципальной программы Громковского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Контрольное событие №1 | Утверждение проектно-сметной документации на благоустройство общественных территорий | Администрация Громковского сельского поселения | до 01.04 | до 01.04 | до 01.04 | до 01.04 | до 01.04 |
| Контрольное событие №2 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ, выбор подрядчиков | Администрация Громковского сельского поселения | до 01.06 | до 01.06 | до 01.06 | до 01.06 | до 01.06 |
| Контрольное событие №3 | Выполнение работ, предусмотренных муниципальной программой на плановый период по благоустройству общественных территорий | Администрация Громковского сельского поселения | до 01.09 | до 01.09 | до 01.09 | до 01.09 | до 01.09 |
| Контрольное событие №4 | Отчетность по реализации муниципальной программы в плановом периоде | Администрация Громковского сельского поселения | до 01.10 | до 01.10 | до 01.10 | до 01.10 | до 01.10 |

Приложение 6

к муниципальной программе

 «Благоустройство территории

Громковского сельского поселения

Руднянского муниципального района

Волгоградской области на 2019-2023гг»

1. Перечень территорий Громковского сельского поселения Руднянского муниципального района, включенных в Программу на 2019-2023 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Месторасположение территории общего пользования | Площадь территории | Виды работ  |
| 1. | Волгоградская область, Руднянский район, с.Громки центральная площадь | 7840,3кв.м. | Благоустройство |
| 2. | Волгоградская область, Руднянский район, с. Громки детская спортивная площадка | 1066,8кв.м | Благоустройство |

Приложение №2

к Порядку предоставления, рассмотрения

и оценки предложений заинтересованных лиц для

включения общественных территорий

в муниципальную программу «Благоустройство

территории Громковского сельского поселения

Руднянского муниципального района

Волгоградской области на 2019-2023 годы»

Критерии отбора общественной территории в рамках муниципальной программы

«Благоустройство территории Громковского сельского поселения Руднянского муниципального района Волгоградской области на 2019-2023 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии отбора | Баллы |
| 1 | Наличие на общественной территории или в непосредственной близости объектов: культурного назначения, общественного и делового назначения, объектов пассажирского транспорта. |  |
|  | Расположение в непосредственной близости от общественной территории объектов культурного наследия регионального либо федерального значения (памятники истории и культуры) |  |
| 2 | Проведение на общественной территории праздничных, спортивных и культурно-массовых мероприятий  |  |
| 2 | Наличие инфраструктуры спорта, досуга и отдыха населения |  |
| 3 | Использование технологий ландшафтного дизайна в озеленении территории |  |
| 5 | Соблюдение норм доступности для маломобильных категорий граждан |  |